|  | 卷号. 卷内编号. 密级. |
| --- | --- |
| 四川华迪信息技术有限公司 | 项目编号：XYFW2024062 志愿者服务活动中心多媒体展示系统 测试计划 Version 1.0 项 目 承 担 部 门： 重庆大学Java班级第5小组 撰 写 人（签名）： 刘佳芝 完 成 日 期： 2024-7-10 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 焦杨凡 评 审 日 期： 2024-7-12 |

文档信息

标题: 志愿者服务活动中心多媒体展示系统-测试计划

作者: 刘佳芝

创建日期: 2024年7月12日

上次更新日期:

版本: V1.0

部门名称: 重庆大学Java班级第5小组

修订文档历史记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2024/7/12 | 1.0 | 正式发布 | 李菡 |

目录

1.     简介	1

1.1  目的	1

1.2  背景	1

1.3  范围	1

1.4定义	1

1.5  文档引用	1

2.     测试需求	1

2.1功能测试需求	2

2.2非功能测试需求	2

3.     测试策略	3

3.1   测试类型	3

3.1.1功能测试策略	3

3.1.2性能测试策略	3

3.1.3兼容性测试策略	3

3.2测试工具	3

3.3测试通过准则	3

4.     资源	4

4.1     角色	4

4.2     系统资源	4

5.     项目测试活动 	4

6.     附录 A：项目任务	5

 制定测试计划	5

 设计测试	5

 对测试进行评估	5

测试计划

- 1.     简介

  - 1.1  目的

志愿者服务活动中心多媒体展示系统“软件测试计划”文档有助于实现以下目标：

- 确定志愿者服务活动中心多媒体展示系统的信息和应测试的软件构件。

- 确定测试需求。

- 确定测试策略，并对这些策略加以说明。

- 确定所需的资源，并对测试的工作量进行估计。

- 列出项目测试的可交付工件。

  - 1.2  背景

随着科技的不断进步和社会的进步，志愿者服务活动中心多媒体展示系统将成为志愿服务领域的重要组成部分。通过该系统的建设和应用，将进一步推动志愿服务的创新发展，提高志愿服务的整体水平和影响力，为构建和谐社会贡献更大的力量。

  - 1.3  范围

- 对于本项目的测试工作为系统测试阶段，阶段的测试活动有计划测试、设计测试、执行测试和评估测试四个活动。

- 本测试计划仅对项目开发的软件提供测试，不考虑对第三方提供的软件（如第三方的组件或构件）进行测试。但需测试第三方提供的软件与开发的软件之间的接口。

- 本测试计划适用于“志愿者服务活动中心多媒体展示系统”项目。本文档将供给项目经理及项目开发各组使用，包括测试组、开发组。

  - 1.4定义

缺陷级别定义：

一级：不能完全满足系统要求，基本功能未完全实现；或者危及人身安全。

二级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，且没有更正办法（重新安装或重新启动

该软件不属于更正办法）。

三级：严重地影响系统要求或基本功能的实现，但存在合理的更正办法（重新安装或重

新启动该软件不属于更正办法）。

四级：使操作者不方便或遇到麻烦，但它不影响执行工作功能或重要功能。

五级：其他缺陷。

  - 1.5  文档引用

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统开发计划》

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统需求规格说明书》

- 2.     测试需求

备注：优先级：1-高，2-中，3-低

- 2.1功能测试需求

| 测试需求 | 测试需求简介 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 用户登录 | 用户通过账户、密码/验证码方式登录系统 | 2 |
| 志愿者操作 | 志愿者操作包括志愿者的个人信息查看，志愿信息查看，项目查看，团队查看，申请加入团队，加入项目，查询志愿时长，下载志愿证书等操作 | 1 |
| 团队管理 | 团队管理包括接收成员，删除成员，发布项目，新增项目、编辑团队资料、删除成员或者项目、查看项目详情、多条件查询等操作。 | 1 |
| 管理员管理 | 管理员管理包括项目审核，新闻审核，成员管理，项目管理，多条件查询等操作。 | 1 |
| 视频管理管理 | 视频管理包括上传视频，查看视频等操作 | 1 |
| 新闻公告管理 | 新闻公告管理包括新增新闻公告、编辑新闻公告信息、审批新闻公告、删除新闻公告、查看新闻公告详情、多条件查询等操作。 | 2 |
| 平台人员管理 | 平台人员管理包含对学生、老师和社会人士的人员信息进行管理，功能统一包括新增平台人员、编辑平台人员信息、启停平台人员、删除平台人员、查看平台人员详情、多条件查询等操作。 | 1 |
| 退出登录 | 退出登录是登陆者登陆后并退出的操作 | 3 |

- 2.2非功能测试需求

| 测试需求项 | 条件 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 性能 | 查询响应时间 | 查询结果响应时间为3秒以内 |
|  | 页面响应时间 | 页面响应时间1秒以内 |
| 界面需求 | 采用Windows的通用图形界面，且必须对鼠标键盘提供支持 | 对用户友好，能正常运行 |
| 兼容性 | 支持Windows XP/ 7/8/10系统、IE11以上版本、360、chrome、Firefox等主流浏览器 | 兼容主流浏览器，界面正常显示，功能运行正常 |

- 3.     测试策略

  - 3.1   测试类型

本次测试为系统测试。具体如下：

3.1.1功能测试策略

| 测试目标 | 所有功能测试需求项的功能实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | 按照测试需求、通过准则、测试用例，采用黑盒法测试，核实以下内容： - 在使用合法数据时得到正确的结果。 - 在使用非法数据时显示相应的缺陷信息或警告信息。 - 各业务规则都得到了正确的应用。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 所发现的缺陷修复率达到通过准则要求。 - 提供《测试记录》。 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

3.1.2性能测试策略

| 测试目标 | 所有性能测试需求项的正常实现。 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 测试环境参见“系统资源”。 - 主要针对数据处理能力，响应时间做测试。 - 具体计划在测试时制定。 |
| 完成标准 | - 所计划的测试已全部执行。 - 系统运行稳定。 - 所有性能测试需求项符合要求。 - 提供《系统性能测试记录表》。 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

3.1.3兼容性测试策略

| 测试目标 | - 支持Windows XP/ 7/8/10系统、IE11以上版本、chrome、Firefox、360等主流浏览器 |
| --- | --- |
| 测试方法和技术 | - 在浏览器下运行系统 |
| 完成标准 | - 各种浏览器下正常显示，功能正常运行 |
| 需考虑的特殊事项 |  |

  - 3.2测试工具

本次测试将使用以下工具：

| 名称 | 工具 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 用于功能性测试的工具 | QC | 9.0 |
| 性能测试工具 | LoadRunner | 11.0 |
| 项目管理 | Ms Project | 2010 |

  - 3.3测试通过准则

- 实行了所有的测试策略并达到完成标准。

- 测试结束后，开发组对实现有误的测试需求项的修改达到如下程度：

  - 一、二级缺陷的修复率达到100%

  - 三、四级缺陷缺陷的修复率达到80%以上

  - 五级缺陷的修复率达到60%以上

- 《需求规格说明书》、《用户手册》、《操作手册》和编码实现一致。

- 4.     资源

  - 4.1     角色

下表列出了在此项目的测试人员配备方面所作的安排。

| 人力资源 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 所推荐的最少资源 （所分配的专职角色数量） | 具体职责或注释 |
| 测试经理 | 刘佳芝 | 进行管理监督。 职责： 提供技术指导 获取适当的资源 提供管理报告 |
| 测试设计员 | 焦杨凡、刘江涛 | 计划测试、设计测试及评估测试。 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。 职责： 生成测试计划 生成测试模型 评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 刘佳芝、黄蒙萌、曾慧 | 执行测试。 职责： 执行测试 记录结果 从缺陷中恢复 |

  - 4.2     系统资源

- 硬件环境：

服务端：由客户提供

- 软件环境：

数据库mysql

- 5.     项目测试活动

| 里程碑任务 | 工作 | 开始日期 | 结束日期 | 交付工件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 计划测试 | 阅读参考资料，制定测试计划，分派测试任务。 | 2024.6.29 | 2024.6. 30 | 《测试计划》 |
| 设计测试 | 根据测试计划、用例阐述和设计来设计测试用例，可在测试过程中进行。 | 2024.7.2 | 2024.7.5 | 《测试用例》 |
| 执行测试 | 进行系统测试，包括功能测试、性能测试、兼容测试 | 2024.7.8 | 2024.7.10 | 《测试记录》 |
| 评估测试 | 编写《测试分析报告》。 | 2024.711 | 2024.7.12 | 《测试分析报告》 |

- 6.     附录 A：项目任务

以下是一些与测试有关的任务：

#  制定测试计划

  - 确定测试需求

  - 评估风险

  - 制定测试策略

  - 确定测试资源

  - 创建时间表

  - 生成测试计划

#  设计测试

- 准备工作量分析文档

- 确定并说明测试用例

- 确定测试过程，并建立测试过程的结构

- 复审和评估测试覆盖

 执行测试

- 执行测试过程

- 评估测试的执行情况

- 恢复暂停的测试

- 核实结果

- 调查意外结果

- 记录缺陷

#  对测试进行评估

- 评估测试用例覆盖

- 评估代码覆盖

- 分析缺陷

- 确定是否达到了测试完成标准与成功标准