|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 项目编号: XYFW20240624SR005 志愿者服务活动中心多媒体展示系统 |
| --- | --- |
| 分 类: 使用者: 高级管理者、项目经理、项目组成员 文档编号： HD-TS-305 四川华迪信息技术有限公司 | 项目开发总结报告 Version: 1.0 项 目 承 担 部 门：重庆大学Java班级第5小组 撰 写 人（签名）：刘佳芝 完 成 日 期： 2024-7-12 本文档 使 用部门： ■主管领导 ■项目组 ■客户（市场） ■维护人员 ■用户 评审负责人（签名）：赖世文 评 审 日 期： 2024-7-14 |

目    录

1 引言	1

1.1编写目的	1

1.2背景	1

1.3定义	1

1.4参考资料	1

2 实际开发结果	2

2.1产品	2

2.1.1 .本系统可执行文件：	2

2.1.2本系统版本为V1.0	2

2.1.3开发过程中形成的文档如下：	2

2.2主要功能和性能	2

2.3进度	5

2.4费用	5

3 开发工作评价	5

3.1对项目完成情况的评价	5

3.1.0 文档编写情况进行评价	5

3.1.1 对程序编制、调试评价	5

3.1.2 总体评价	5

3.2对产品质量的评价	6

3.3对技术方法的评价	6

4 经验与教训	6

# 项目总结报告

1 引言

1.1编写目的

志愿者服务活动中心多媒体展示系统已经开发完毕，现对整个开发过程进行总结，为以后软件的版本升级提供参考。

1.2背景

本项目的名称：志愿者服务活动中心多媒体展示系统

开发出来的软件系统的名称：志愿者服务活动中心多媒体展示系统

此软件和任务提出者：四川华迪信息技术有限公司四川华迪信息技术有限公司

此软件的开发者：应用软件研发部志愿者服务活动中心多媒体展示系统项目组

此软件的用户：华迪公司相关人员，社会个人，社会企业，华迪实训学员，华迪培训学员。

1.3定义

Site：志愿者服务活动中心多媒体展示系统。

1.4参考资料

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统_用户涉众请求》、《志愿者服务活动中心多媒体展示系统软件需求规约》

2 实际开发结果

2.1产品

2.1.1 .本系统可执行文件：

site：

site.zip：文件大小：400M

2.1.2本系统版本为V1.0

2.1.3开发过程中形成的文档如下：

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统软件需求规约》；

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统架构设计说明书》；

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统数据库设计说明书》；

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统测试分析报告》；

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统用户使用手册》；

《志愿者服务活动中心多媒体展示系统项目阶段评审报告》；

2.2主要功能和性能

该产品应该具有功能及性能要求和研制结果对比如下：

| 功能项 |  | 功能有无 | 性能要求是否达到 |
| --- | --- | --- | --- |
| 登录注册 | 志愿者登录 | 有 | 达到 |
|  | 团队登录 | 有 | 达到 |
|  | 管理员登录 | 有 | 达到 |
|  | 志愿者注册 | 有 | 达到 |
|  | 团队注册 | 有 | 达到 |
| 首页 | 导航 | 有 | 达到 |
|  | 首页图片轮播 | 有 | 达到 |
|  | 文明先锋 | 有 | 达到 |
|  | 全国志愿服务数据统计 | 有 | 达到 |
|  | 公益活动 | 有 | 达到 |
|  | 学雷锋 | 有 | 达到 |
| 热点资源排行TOP8 | 排行周期 | 有 | 达到 |
|  | 排序方式 | 有 | 达到 |
|  | 浏览和使用次数定义 | 有 | 达到 |
| 新闻公告 | 通知公告 | 有 | 达到 |
|  | 发布新闻公告 | 有 | 达到 |
|  | 新闻公告-详情 | 有 | 达到 |
| 游客功能 | 首页 | 有 | 达到 |
|  | 志愿项目 | 有 | 达到 |
|  | 志愿团队 | 有 | 达到 |
|  | 公益活动 | 有 | 达到 |
|  | 学习雷锋 | 有 | 达到 |
|  | 视频展示 | 有 | 达到 |
| 志愿者功能 | 基本信息 | 有 | 达到 |
|  | 信息修改 | 有 | 达到 |
|  | 我的活动 | 有 | 达到 |
|  | 我的团队 | 有 | 达到 |
|  | 志愿成就--数据概览 | 有 | 达到 |
|  | 下载志愿证书 | 有 | 达到 |
| 团队管理 | 团队信息查看 | 有 | 达到 |
|  | 信息修改 | 有 | 达到 |
|  | 团队成员管理 | 有 | 达到 |
|  | 志愿项目管理 | 有 | 达到 |
|  | 公告发布 | 有 | 达到 |
| 管理员管理 | 管理员个人信息展示 | 有 | 达到 |
|  | 信息修改 | 有 | 达到 |
|  | 志愿者管理 | 有 | 达到 |
|  | 志愿团队管理 | 有 | 达到 |
|  | 新闻审核 | 有 | 达到 |
|  | 项目审核 | 有 | 达到 |

2.3进度

| 功能项 | 开始时间 | 结束时间 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立项 | 2024-6-26 | 2024-6-27 | 按计划完成 |
| 需求设计 | 2024-6-27 | 2024-6-28 | 按计划完成 |
| 分析设计 | 2024-6-29 | 2024-6-30 | 按计划完成 |
| 编码与单元测试 | 2024-7-1 | 2024-7-10 | 按计划完成 |
| 系统测试 | 2024-7-11 | 2024-7-12 | 按计划完成 |
| 内网试运行 | 2024-7-13 | 2024-7-14 | 按计划完成 |
| 项目审核 | 2024-7-14 |  | 按计划完成 |

2.4费用

由于项目组成员共同努力，整个工期控制情况良好。

3 开发工作评价

3.1对项目完成情况的评价

3.1.0 文档编写情况进行评价

文档在编写过程中严格遵循规范和实际情况，本着高效、实用原则按时完成各个阶段的阶段文档，对以后程序编制提供了依据。

3.1.1 对程序编制、调试评价

在程序编制和调试过程中严格按照软件编写的规范和设计说明书，功能和性能完全达到设计时要求。

3.1.2 总体评价

在整个软件开发过程，严格按照软件的项目的管理规范并根据实际情况进行管理，按时完成软件开发及调试。

3.2对产品质量的评价

由于本软件在开发过程采用先进的软件过程质量控制和项目管理技术，该产品的质量较好，经过软件评测进一步加强质量控制。

3.3对技术方法的评价

由于本系统采用了面向对象的开发工具，系统继承性、和可移植性得到了很好的加强；数据库选用Mysql数据管理工具。

4 经验与教训

志愿者服务活动中心多媒体展示系统项目组经过近10天的封闭开发，因为项目时间紧迫，人力资源匮乏，同时项目成员第一次合作，技术参差不齐，项目组主要成员由实习生构成，为了归避风险提高项目质量，严格按照CMMI3的规范开展各项工作，测试工程师按照测试规范和流程出具了公正客观的系统测试报告，保证了改项目按计划顺利完成，并在2024年7月12日顺利完成。系统功能完全达到一期需求，在试运行过程中对界面进行了美化,按计划2024年7月14日进行顺利验收。