|  | 卷 号. 卷内编号. 密 级. 志愿者服务活动中心多媒体展示系统 |
| --- | --- |
| 分 类: <模板> 使用者: <项目管理部> 文档编号： HD-PMC-305 四川华迪信息技术有限公司 | 例会纪要 项 目 承 担 部 门： 智慧教育研教部 撰 写 人（签名）： 刘江涛 完 成 日 期： 2024-7-5 本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 □客户（市场） □维护人员 □用户 评审负责人（签名）： 焦杨凡 会 议 日 期： 2024-7-5 |

| 会议记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 Date | 2024年7月5日 | 时间 Time | 17:00 | 地点 ADD. | DS3305 |
| 主题： 项目精化阶段、进入编码阶段 |  |  |  |  |  |
| 主持人：焦杨凡 出席者：黄蒙萌、刘江涛、刘佳芝、曾慧 |  |  |  |  |  |
| 工作计划 |  | 完成情况 |  | 问题及解决方案 |  |
| - 完善项目需求 - 数据库修改 - 编码工作总结 |  | - 在开发过程中出现新需求，增加新功能内容。完成度：100% - 数据库在具体功能实现上需要调整。完成度：100% - 精化文档和初阶段框架编码。完成度：90% |  | 问题1： 前端版本控制管理方式 问题1解决方案： - 最后由系统分析师整合，通过手动管理，保证功能完善，业务逻辑正确 |  |

会议签到表

| 序号 | 姓 名 | 角 色 | 部 门 | 实到签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焦杨凡 | 项目经理 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 2 | 黄蒙萌 | 测试工程师 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 3 | 刘江涛 | 系统分析师 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 4 | 刘佳芝 | 配置管理员 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 5 | 曾慧 | 产品和质量保障 | 智慧教育研教部 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |
| 填表说明 |  |  |  |  |  |
| - 角色可以是开发者、PPQA、评审员、记录员、评审组织者、管理人员、客户等，角色名应当反映在评审会议中担任的职责。 - 本表由评审组织者在会议前准备好，并放置在会议室入口处，由参与人员签名。 |  |  |  |  |  |